Обзор расходов бюджета, 
осуществленных за счет средств дорожного фонда

Наименование объекта обзора: обзор расходов бюджета, осуществленных за счет средств дорожного фонда.

Период проведения обзора с 07.04-27.04.2022 г.

Дорожный фонд – это часть средств бюджета города Орска, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в границах муниципального образования «Город Орск».

В 2021 году использование средств дорожного фонда осуществлялось на основании Порядка формирования и использования дорожного фонда муниципального образования «Город Орск», принятого решением Орского городского Совета депутатов Оренбургской области от 26 апреля 2012 г. 
№ 22-354 «О создании дорожного фонда муниципального образования «Город Орск».

Основными источниками доходов дорожного фонда являются:

- субсидии из бюджета Оренбургской области;

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы;

-  акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации и подлежащих зачислению в местный бюджет.

Общий объем расходов дорожного фонда в 2021 году составил 449 334,8 тыс. руб. при плане 454 885,8 тыс. руб. Процент выполнения плана равен 98,78%. Причиной отклонения фактических расходов от запланированных стало отсутствие оплаты по муниципальному контракту  «Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту автодороги и путепроводам №1 по ул. Водоканальной, №2 по ул. Водоканальной в 2021 г.». По условиям контракта оплата осуществляется после получения положительного заключения государственной экспертизы. По состоянию на 31.12.2021 положительное заключение отсутствовало.

Основные направления расходов дорожного фонда за период 2019 – 2021 гг. представлены в  таблице.

| Наименование расходов | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | 893 404,6 | 503 605,6 | 449 334,8 |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 543 127,4 | 334 247,2 | 264 605,2 |
| Благоустройство дворовых территорий | 2 869,9 | 0,0 | 14 248,8 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 53 773,5 | 56 527,7 | 64 798,0 |
| Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования | 192 223,6 | 0,0 | 0,0 |
| Иные дорожно-эксплуатационные работы, финансируемые за счет средств дорожного фонда | 12 001,0 | 13 388,7 | 11 290,6 |
| Уличное освещение | 89 409,3 | 99 441,9 | 94 392,2 |

Сокращение объемов расходов дорожного фонда на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них в 2021 году на 21% по отношению к 2020 году и на 51% по отношению к 2019 году обусловлено уменьшением финансирования из областного бюджета.

Рост расходов на благоустройство дворовых территорий объясняется увеличением количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству по отношению к 2019 году (в 2020 году благоустройство дворовых территорий не осуществлялось).

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них включают себя мероприятия по зимней и летней уборке улично-дорожной сети, текущий ремонт дорог, работы по периодическому осмотру мостов и путепроводов. Рост расходов по данному направлению в 2021 году произошел за счет увеличения расходов на уборку улично-дорожной сети города.

Иные дорожно-эксплуатационные работы, финансируемые за счет средств дорожного фонда, включают в себя мероприятия по разработке проектно-сметной документации, экспертизе и строительному контролю, мероприятия по организации безопасности дорожного движения. В период 2019-2021 гг. объем расходов в рамках данных мероприятий  существенно не изменялся.

Уличное освещение включает расходы по поставке электрической энергии, а также по оплате контрактов по осуществлению работ, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации системы уличного освещения города (энергосервисные контракты). Снижение расходов объясняется тем, что в июле 2021 года был исполнен 1 из 5 энергосервисных контрактов.

Обзор расходов показал, что порядка 60 % расходов дорожного фонда ежегодно приходится на расходы по проведению капитального ремонта и ремонта, автомобильных дорог общего пользования, основную долю которых составляют средства областного бюджета, соответственно, в целях повышения эффективности использования средств дорожного фонда и недопущения нарушений условий соглашений по предоставлению межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов, главным распорядителям средств необходимо обеспечить:

- качественную работу по подготовке дефектных ведомостей и сметной документации в соответствии с требуемыми объемами и видами работ;

- своевременную контрактацию, с целью исключения затягивания сроков выполнения работ до наступления зимнего периода;

- контроль за соответствием выполняемых ремонтных работ условиям контракта, технического задания и сметной документации;

- контроль за качеством выполняемых работ;

- контроль за исполнением подрядчиком работ в рамках гарантийных обязательств, с целью исключения повторного расходования бюджетных средств на те же цели.